Relatório Quinzenal

| Autor: | Sónia Patrícia Lemos Isidoro |
| --- | --- |
| Semana: | De 2006-02-27 a 2006-03-10 |

| Tarefa | Data Início | Data Fim | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Criação do Esquema Real da Estrutura do Portal | 27-Fev | 27-Fev | Familiarização com a programação de web parts: Criação de uma web part simples Introdução de novos componentes na web part inicial Ligação a uma BD de teste |
| Esquematização da Framework do Portal | 27-Fev | 01-Mar | Familiarização com a programação de web parts: Ligação a uma BD de teste Obtenção de dados da BD Visualização dos dados obridos da BD Ligação a um web service Verificação da existencia de mais-valias na .Net Framework 2005 (Beta) que compensem a mudança de plataforma Instalação da .Net Framework 2005 (Beta) |
| Criação da Framework do Portal | 01-Mar | 03-Mar |  |
| Criação do Layout do Portal | 06-Mar | 10-Mar |  |

Observações/Constrangimentos

Foi algo complicado arrancar com a programação de web parts, devido ao facto da sua configuração inicial envolver manipulação de ficheiros de configuração do IIS e de implicar a coerencia de nomes de ficheiros, que não foi muito explícito inicialmente. Quanto à ligação à BD, não houve problemas, excepto na visualização de dados, em que não foi possível usar forms, porque em ASP.Net 1.1 não é possível usar forms encadeados (a página onde estou a testar os web parts já contém um form). A solução para este problema foi incluir individualmente na web part, os componentes que seriam incluídos no form (labels, textboxes, ...). Após a instalação da .Net Framework 2005 (Beta) verifiquei que as aplicações anteriormente desenvolvidas deixaram de funcionar, provavelmente devido a incompatibilidades ainda não resolvidas com os Sharepoint Services 2003. Devido a este factor, voltei à .Net Framework 2003, pois esta, embora seja mais pobre em funcionalidades, é mais estável. Deixo a salvaguarda de mais tarde poder voltar a testar a .Net Framework 2005, numa altura em que esta já esteja mais “madura”. Estava previsto entregar um primeiro esboço da arquitectura, no entanto, devido às dificuldades iniciais, não será possivel essa entrega. Fica adiada para a próxima semana. No fim de semana organizei a informação recolhida até agora, de modo a facilitar a poosterior integração no relatório de estágio.