## Slide 1: Desenvolvimento da Aplicação de Gestão de Licenças de Táxi
Luís Miguel da Silva Arêde
arede@student.dei.uc.pt
associação de informática da região centro

## Slide 2
Objectivos
Integrar a aplicação no produto TAX da AIRC
Implementar a solução num ambiente cliente-servidor
Uso do PowerBuilder (baseado no FrameWork do aplicativo TAX) como Ferramenta de Desenvolvimento

## Slide 3
Objectivos

## Slide 4
Requisitos Funcionais
Registo e Manutenção das Entidades Exploradoras dos Táxis
Registo e Manutenção dos Táxis
Registo e Manutenção dos Contingentes e respectivos Regimes de Estacionamento
Registo e Manutenção das Licenças de Táxi
Visualização e Impressão de Licenças de Táxi
Emissão de Guias de Recebimento automáticas e geração automática de Documentos

## Slide 5
Plano de Trabalhos
T1: Análise
  Análise e Identificação dos Requisitos
T2: Desenho
  Apresentação de um protótipo
T3: Implementação
  Construção das Funcionalidades Identificadas
T4: Testes
  Testes para Validação das tarefas desenvolvidas
T5: Deployment
  Disponibilização da Aplicação

## Slide 6
Metodologia de Desenvolvimento - RUP
Fase inicial
  Definir SDP (Plano de Desenvolvimento)
  Modelo do Processo de Negócio (Regras de Negócio)
  Visão (Revisão)
  Lista de Riscos
  Modelo de Casos de Uso
  Protótipo da arquitectura
Fase de elaboração
  Desenvolvimento da Arquitectura
Fase de construção
  Desenvolvimento da Aplicação
  Documentos de Testes
  Correcção de Bugs
Fase de Transição
  Distribuição e Instalação da versão Alfa

## Slide 7
Plano de Desenvolvimento - GANT

## Slide 8
Tecnologias Utilizadas
PowerBuilder – Ferramenta de Desenvolvimento
Informix – Motor de Base de Dados
RequisitePro – Gestão de Documentos e Organização de Tarefas
PowerDesigner – Criação de Diagramas e Modelo Conceptual

## Slide 9
Notas
Ponto de Situação
  Fase de Construção – Fim do desenvolvimento de uma versão Beta a apresentar ao Cliente.
Desvios
  Atraso Inicial devido à curva de aprendizagem do PowerBuilder
  Plano de Trabalhos sofreu alterações
Próximas Tarefas
  Desenvolvimento de Script de Testes
  Desenvolvimento das restantes funcionalidades

## Slide 10
FIM
Obrigado !
QUESTÕES?