Versão <1.0>

[Nota: Este modelo refere-se ao Rational Unified Process. O texto contido entre parêntesis rectos e apresentado em azul itálico (style=InfoBlue) serve de auxiliar ao autor do documento e deverá ser eliminado antes da respectiva publicação. Um parágrafo criado imediatamente a seguir a este estilo será automaticamente definido como normal (style=Body Text – Arial 9).]

[Este documento contém campos automáticos, para os configurar no Microsoft Word (quando seleccionados o fundo fica cinzento), seleccione File>Properties e substitua a informação contida nos campos Title, Subject e Company. Os campos automáticos poderão ser actualizados seleccionando cada um deles e fazendo F9.]

Revisão Histórica

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-03-2006 | 1.0 | Criação | Pedro Rosa |

Tabela de Conteúdos

1.	Introdução	4

1.1	Objectivo	4

1.2	Definições, Acrónimos, e Abreviaturas	4

1.3	Referências	5

1.4	Âmbito	5

2.	Descrição do Projecto	6

2.1	Propósitos, Âmbito e Objectivos	6

2.2	Pressupostos e Limitações	6

2.3	Entregáveis do Projecto	6

2.4	Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software	6

3.	Organização do Projecto	7

3.1	Estrutura Organizativa	7

3.2	Interfaces Externas	7

3.3	Papéis e Responsabilidades	7

4.	Processo de Gestão	8

4.1	Estimativas do Projecto	8

4.2	Plano de Projecto	8

4.2.1	Planeamento	8

4.2.2	Objectivos das Iterações	8

4.2.3	Releases	13

4.2.4	Recursos do Projecto	14

4.2.5	Orçamento	14

4.3	Plano de Iterações	15

4.4	Gestão e Monitorização do Projecto	15

4.4.1	Plano de Gestão de Requisitos	15

4.4.2	Plano de Controle do Calendário	15

4.4.3	Plano de Controle do Orçamento	15

4.4.4	Plano de Controle de Qualidade	15

4.4.5	Plano de Reporting	15

4.4.6	Plano de Avaliação (Measurement Plan)	15

4.5	Plano de Gestão do Risco (Risk Management Plan)	16

4.6	Plano de Encerramento (Close-out Plan)	16

5.	Documentação Técnica	17

5.1	Development Case	17

5.2	Métodos, Ferramentas, e Técnicas	17

5.3	Plano de Infraestruturas	17

5.4	Plano de Aceitação do Produto	17

6.	Plano de Processos de Suporte	18

6.1	Configuration Management Plan	18

6.2	Plano de Avaliação	18

6.3	Plano de Documentação	18

6.4	Plano de Qualidade	18

6.5	Plano de Resolução de Problemas	18

6.6	Plano de Gestão de Subcontratos	18

6.7	Plano de Melhoramentos	18

7.	Planos Adicionais	19

8.	Anexos	20

9.	Indíce	21

# Introdução

O objectivo deste documento é o de reunir toda a informação necessária para gerir o projecto da aplicação de Licenças de Táxi, visando definir as tarefas e papeis a desenvolver, bem como as actividades a realizar em cada iteração e fase.

## Objectivo

O Plano de Desenvolvimento de Software constitui um plano geral utilizado pela equipa de desenvolvimento das Taxas para desenvolver o projecto. A descrição pormenorizada das iterações está descrita na secção correspondente deste documento.

## Definições, Acrónimos, e Abreviaturas

[Esta secção deverá referenciar o documento Glossário do projecto.]

## Referências

[Esta subsecção fornece a lista de documentos a que pertencem os termos referenciados no documento Plano de Desenvolvimento de Software. Cada documento deverá ser identificado pelo título, data, versão e projecto

No Plano de Desenvolvimento de Software, a lista de artefactos referenciados inclui:

Plano de Iterações

Plano de Gestão de Requisitos

Plano de Avaliação

Plano de Gestão de Risco

Development Case

Modelo de Negócio

User Interfaces

Use-Case-Modeling

Design Guidelines

Programming Guidelines

Test Guidelines

Guia para Criação do Manual

Plano de Infra-estruturas

Plano de Aceitação do Produto

Plano de Gestão de Configurações

Plano de Documentação

Plano de Garantia de Qualidade

Plano de Resolução de Problemas

Plano de Gestão de Subcontratos

Plano de Melhoramento de Processos.]

## Âmbito

[Uma breve descrição do âmbito deste documento ; a que Projecto(s) está associado ou que outros aspectos são influenciados por este documento.]

# Descrição do Projecto

## Propósitos, Âmbito e Objectivos

[Uma breve descrição dos propósitos e objectivos deste projecto e uma breve descrição dos entregáveis que o projecto deverá produzir.]

## Pressupostos e Limitações

[Uma lista dos pressupostos e limitações sobre os quais se baseia este planeamento, por exemplo: orçamento, recursos, equipamento, calendário, etc..]

## Entregáveis do Projecto

[Uma lista (tabular) dos artefactos a serem criados durante o projecto, incluindo as respectivas datas de entrega.]

## Evolução do Plano de Desenvolvimento de Software

[Uma tabela mencione as diversas versões do , bem como os critérios que determinaram as revisões e alterações a este plano.]

# Organização do Projecto

## Estrutura Organizativa

A equipa será constituída por 2 elementos formais com papéis definidos de acordo com as disciplinas a executar.

A equipa de projecto pressupõe ainda a participação de diversos elementos externos ao projecto com responsabilidades predefinidas, que serão assignadas em momento oportuno.

## Interfaces Externas

- TAX – Pedro Rosa

- SGD – Jorge Coimbra

- Fiscalização/Mobilidade

## Papéis e Responsabilidades

| Papel | Recursos | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Gestor de Projecto | Pedro Rosa | Responsável por controlar a totalidade do projecto. Lidera a equipa de gestão do projecto. |
| Engenheiro de Processo | Jorge Coimbra | Responsável pelo ambiente do projecto e fornece suporte relacionado com o processo às equipas do projecto, tal como definido no RUP. |
| Gestor de Configurações |  | Responsável pelo controlo de configurações do projecto, e gere os pedidos de alterações dos processos do projecto. |
| Coordenador de Engenharia de Sistemas |  | Lidera a equipa responsável pela gestão de Business Modeling e os respectivos requisitos. |
| Coordenador de Programadores | Pedro Rosa | Líder da análise & desenho do projecto bem como a sua implementação. |
| Engenheiros de Projecto (Programadores) | Luís Arêde | Responsáveis pelo detalhe do design do projecto, pela codificação e depuração. |
| Coordenador de Equipa de Testes | Pedro Rosa | Lidera a equipa responsável pelos testes. |
| Coordenador de Equipa de Instalação de Software | Pedro Rosa | Líder da equipa responsável pelas actividades e infra estruturas da instalação no ambiente do utilizador. |
| Assistente Administrativa |  | Suporte administrativo. Outras actividades consideradas relevantes. |

# Processo de Gestão

## Estimativas do Projecto

[Mencione as estimativas referentes aos custos e calendário do projecto, bem como as bases do cálculo das estimativas apresentadas, e os factos e circunstâncias que provoquem o recalculo das estimativas.]

## Plano de Projecto

### Planeamento

As datas do fim de cada fase serão as seguintes:

| Fase | Iteração | Data Início | Data Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | 2 (milestone) | 20-03-2006 03-04-2006 | 31-03-2006 14-04-2006 |
| Elaboração | 2 (milestone) | 17-04-2006 24-04-2006 | 21-04-2006 28-04-2006 |
| Construção | 3 (milestone) | 02-05-2006 15-05-2006 29-05-2006 | 12-05-2006 26-05-2006 09-06-2006 |
| Transição | 1 (milestone) | 12-06-2006 | 14-07-2006 |

### Objectivos das Iterações

Cada fase do desenvolvimento das iterações conduz ao desenvolvimento de um subconjunto do sistema. Geralmente estas iterações:

- Reduzem as falhas técnicas

- Fornecem versões prévias do sistema

- Permitem a máxima flexibilidade no planeamento das iterações

| Fase | Descrição | Marcos(Milestones) |
| --- | --- | --- |
| Fase inicial | Na fase inicial desenvolver-se-ão as exigências do produto e estabelecer-se-á o exemplo do negócio para o LTX. Será desenvolvido o SDP. Revisão dos requisitos. O protótipo testará a praticabilidade e o desempenho da arquitectura que é requerida para a versão R1.0. | O marco da revisão do Business Case no fim da fase marca a definição do calendário do projecto |
| Fase de elaboração | Na fase de elaboração desenvolver-se-á arquitectura do produto. Na conclusão da fase de elaboração todos os use cases seleccionados para a versão R1.0 terão terminado a sua análise & projecto. Além disso, os use cases de elevado risco para a versão R2.0 terão sido analisados e projectados. (Nota: Analisar a prioridade dos requisitos) | O marco da arquitectura assinala o fim da fase de elaboração. Este marco significa a verificação dos componentes da arquitectura principal que estão definidos para a versão R1.0. |
| Fase de construção | Durante a fase da construção, os restantes use cases serão analisados e projectados. A versão beta para a versão 1.0 será desenvolvida e distribuída para avaliação. As actividades de acompanhamento e feedback e do teste serão executadas para suportar as versões R1.0 e R2.0. Documentação de suporte ao utilizador. | O marco da capacidade operacional da versão R2.0 marca o fim da fase da construção. A versão 1.0 (Beta) está concluída. |
| Fase de Transição | Na fase da transição elabora-se a versão 1.0 (Alfa) do produto. Serão ainda fornecidas as novidades da versão (release notes) e os bugs conhecidos. Preparação das versões R1.0 e R2.0 para distribuição. Fornece o suporte requerido para assegurar a sua instalação incluindo a formação do utilizador. | A conclusão da versão 2.0 (Alfa) marca o fim da fase de transição. O produto está instalado e disponível para o utilizador. |

Tabela 4.2.2 Fases do Projecto e Maiores Marcos (Milestones)

A seguinte tabela descreve as iterações associadas aos marcos (milestones) e risco referenciados

| Fase | Iteração | Descrição | Marcos(Milestones) Associados | Riscos Referenciados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase Inicial | I1 Iteração - Preliminar | Definir SDP. Definir BPM Regras de Negócio Glossário Visão | Revisão e produção dos artefactos referenciados na descrição | - Aprendizagem - Comunicação - Instalações - Processo - Exclusividade |
|  | I2 Iteração | Lista de Riscos Use case Model Use case Specification Development case Protótipo da arquitectura da solução | Concordância de todos os envolvidos no projecto em termos âmbito custo e horário. Concordância que os requisitos serão os correctos e compreensão partilhada dos mesmos. Revisão das Regras de Negócio Acordo de: - Custo / tempo / prioridade / riscos serão os apropriados - Plano de Desenvolvimento do Projecto Definir a prioridade dos use cases com impacto na arquitectura. Protótipo de Arquitectura. | - Aprendizagem - Comunicação - Instalações - Processo - Exclusividade |

| Fase | Iteração | Descrição | Marcos(Milestones) Associados | Riscos Referenciados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase Elaboração | E3 Iteração – Desenvolvimento da Arquitectura | Completa a análise & desenho para todos os use cases com impacto para a Arquitectura. | Arquitectura versão 1.0 do Produto | - Requisitos - Comunicação - Aprendizagem - Documentação - Processo |
|  | E4 Iteração – Desenvolvimento da Arquitectura | Refinar a Arquitectura | Arquitectura versão Final do Produto | - Requisitos - Comunicação - Aprendizagem |
| Fase de Construção | C5 Iteração – Desenvolvimento da versão Beta R1 | Implementação e testes dos use cases da versão R1.0 proporcionando a versão Beta R1.0. Todas as características principais do ponto de vista da arquitectura e utilizador serão implementadas nesta versão Beta R1.0 | R1.0 Beta | - Requisitos - Comunicação - Aprendizagem |
|  | C6 Iteração – Desenvolvimento da versão R1.0 | A versão Beta R1.0 inteiramente revista pelos utilizadores. Implementação e testes dos restantes use cases da versão R1.0. Correcção dos bugs da versão Beta tendo em conta o feedback dos utilizadores sobre a versão Beta R1.0. Desenvolvimento do sistema da versão R1.0. | R1.0 | - Requisitos - Comunicação - Aprendizagem - Gestor |

| Fase | Iteração | Descrição | Marcos(Milestones) Associados | Riscos Referenciados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C7 Iteração – Desenvolvimento da versão R2.0 | Desenho, implementação e teste dos use cases da versão R2.0 Incorporação dos pontos fortes e defeitos da versão R1.0 Todas as funcionalidades deverão estar asseguradas no sistema através da versão R2.0 Desenvolvimento do sistema da versão R2.0 | R2.0 | - Comunicação - Processo - Gestor |
| Fase de Transição | T8 Iteração – Versão Alfa R1.0 | Distribuição e Instalação da versão Alfa R1.0 | Versão Alfa R1.0 | - Aprendizagem - Comunicação - Gestor |

### Releases

Beta R1.0 ; R1.0 ; R2.0 e Alfa R1.0

A versão Beta R1.0 deve conter no mínimo como funcionalidades básicas a lista abaixo descrita:

- Funcionalidade 1

- …..

A versão R1.0 deve conter no mínimo como funcionalidades básicas a lista abaixo descrita:

- Funcionalidade 1

- …..

A versão R2.0 deve conter no mínimo como funcionalidades básicas a lista abaixo descrita:

- Funcionalidade 1

- …..

A versão Alfa R1.0 deve conter no mínimo como funcionalidades básicas a lista abaixo descrita:

- Funcionalidade 1

- …..

### Recursos do Projecto

#### Planeamento dos Recursos

[Identifique os números e características dos recursos requeridos para o projecto, incluindo capacidades específicas e experiência, devidamente distribuídos/colocados pelas fases e iterações do projecto.]

1 Gestor de Projecto

1 Programador

#### Plano de Aquisição de Recursos

[Descreva a forma de abordagem a utilizar na procura e alocação dos recursos necessários ao projecto.]

Não aplicável.

#### Plano de Formação

[Liste as necessidades de formação que os membros da equipa de projecto irão necessitar, com datas precisas para a conclusão de cada uma das necessidades.]

Formação em PowerBuilder 10.0 e arquitectura PFC/AFC (2 dias – Arranque do projecto)

### Orçamento

[Distribua os custos orçamentados no WBS ou/e pelas fases do plano.]

## Plano de Iterações

[Cada plano de iteração será referenciado nesta secção.]

Identificado na secção 4.2

## Gestão e Monitorização do Projecto

### Plano de Gestão de Requisitos

[Incluído por referência.]

### Plano de Controle do Calendário

[Descreva a forma e a abordagem a considerar na comparação do progresso conseguido com o calendário do projecto e como tomar medidas correctivas necessárias.]

### Plano de Controle do Orçamento

[Descreva a forma e a abordagem a considerar na comparação do que foi gasto com o que está orçamentado e como tomar medidas correctivas necessárias.]

### Plano de Controle de Qualidade

[Descreva os momentos e métodos a usar no controle da qualidade dos entregáveis do projecto e como tomar as medidas correctivas necessárias.]

### Plano de Reporting

[Descreva os relatórios internos e externos a produzir, e a respectiva frequência e lista de distribuição.]

### Plano de Avaliação (Measurement Plan)

[Incluído por referência.]

## Plano de Gestão do Risco (Risk Management Plan)

[Incluído por referência.]

## Plano de Encerramento (Close-out Plan)

[Descreva as actividades a desenvolver (por ordem de execução) para o encerramento do projecto, incluindo a redistribuição dos recursos, arquivamento do material do projecto, relatórios reuniões post-mortem, etc.]

# Documentação Técnica

## Development Case

[Incluído por referência.]

## Métodos, Ferramentas, e Técnicas

[Lista dos modelos de documento utilizados, por referência:

Guia Business Modeling

User Interfaces Guidelines

Use-Case-Modeling Guidelines

Design Guidelines

Programming Guidelines

Test Guidelines

Guia para Criação do Manual]

## Plano de Infraestruturas

[Incluído por referência.]

## Plano de Aceitação do Produto

[Incluído por referência.]

# Plano de Processos de Suporte

## Configuration Management Plan

[Incluído por referência.]

## Plano de Avaliação

[Como parte do Plano de Desenvolvimento de Software, esta secção descreve o plano de avaliação do produto, cobrindo as técnicas, critérios, métricas e procedimentos usados para a avaliação – consideram-se walkthroughs, inspecções, e revisões. NOTA: Esta informação complementa o Palno de Testes, que não está incluído no Plano de Desenvolvimento de Software.]

## Plano de Documentação

[Incluído por referência.]

## Plano de Qualidade

[Incluído por referência.]

## Plano de Resolução de Problemas

[Incluído por referência.]

## Plano de Gestão de Subcontratos

[Incluído por referência.]

## Plano de Melhoramentos

[Incluído por referência.]

# Planos Adicionais

[Planos adicionais requeridos pelos contratos ou regulamentos.]

# Anexos

[Material adicional para compreensão dos leitores do Plano de Desenvolvimento de Software.]

# Indíce