Version <1.0>

[Note: The following template is provided for use with the Rational Unified Process. Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document. A paragraph entered following this style will automatically be set to normal (style=Body Text).]

[To customize automatic fields in Microsoft Word (which display a gray background when selected), select File>Properties and replace the Title, Subject and Company fields with the appropriate information for this document. After closing the dialog, automatic fields may be updated throughout the document by selecting Edit>Select All (or Ctrl-A) and pressing F9, or simply click on the field and press F9. This must be done separately for Headers and Footers. Alt-F9 will toggle between displaying the field names and the field contents. See Word help for more information on working with fields.]

Revisão Histórica

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-03-2003 | 1.0 | Criação | Pedro Rosa |

Índice

1.	Introdução	5

1.1	Objectivo	5

1.2	Âmbito	5

1.3	Definições, Acrónimos, e Abreviaturas	5

1.4	Referências	5

1.5	Visão Geral	5

2.	Riscos	6

2.1	Risco Técnico: Desvios na afectação de recursos	6

2.1.1	Magnitude do Risco	6

2.1.2	Descrição	6

2.1.3	Impacto	6

2.1.4	Indicadores	6

2.1.5	Estratégia de Mitigação	6

2.1.6	Plano de Contingência	6

2.2	Risco Técnico: Utilização de novas ferramentas	7

2.2.1	Magnitude do Risco	7

2.2.2	Descrição	7

2.2.3	Impacto	7

2.2.4	Indicadores	7

2.2.5	Estratégia de Mitigação	7

2.2.6	Plano de Contingência	7

2.3	Risco Humano: Dificuldade na obtenção de colaboração	8

2.3.1	Magnitude do Risco	8

2.3.2	Descrição	8

2.3.3	Impacto	8

2.3.4	Indicadores	8

2.3.5	Estratégia de Mitigação	8

2.3.6	Plano de Contingência	8

2.4	Risco Humano: Dificuldade no cumprimento de prazos	9

2.4.1	Magnitude do Risco	9

2.4.2	Descrição	9

2.4.3	Impacto	9

2.4.4	Indicadores	9

2.4.5	Estratégia de Mitigação	9

2.4.6	Plano de Contingência	9

2.5	Incompreensão dos requisitos	10

2.5.1	Magnitude do Risco	10

2.5.2	Descrição	10

2.5.3	Impacto	10

2.5.4	Indicadores	10

2.5.5	Estratégia de Mitigação	10

2.5.6	Plano de Contingência	10

2.6	Instabilidade dos requisitos	11

2.6.1	Magnitude do Risco	11

2.6.2	Descrição	11

2.6.3	Impacto	11

2.6.4	Indicadores	11

2.6.5	Estratégia de Mitigação	11

2.6.6	Plano de Contingência	11

2.7	Não aprovação da arquitectura do sistema	12

2.7.1	Magnitude do Risco	12

2.7.2	Descrição	12

2.7.3	Impacto	12

2.7.4	Indicadores	12

2.7.5	Estratégia de Mitigação	12

2.7.6	Plano de Contingência	12

2.8	Instabilidade das ferramentas de software	13

2.8.1	Magnitude do Risco	13

2.8.2	Descrição	13

2.8.3	Impacto	13

2.8.4	Indicadores	13

2.8.5	Estratégia de Mitigação	13

2.8.6	Plano de Contingência	13

2.9	<Risk Identifier—a descriptive name or number>	14

2.9.1	Magnitude do Risco	14

2.9.2	Descrição	14

2.9.3	Impacto	14

2.9.4	Indicadores	14

2.9.5	Estratégia de Mitigação	14

2.9.6	Plano de Contingência	14

Lista de Riscos

# Introdução

## Objectivo

O objectivo deste documento é descrever os riscos para o <Projecto> numa ordem prioritária e que será actualizada ao longo do projecto.

O objectivo deste documento é listar e descrever os riscos envolvidos no desenvolvimento do projecto LTX (Licenças de Táxi), numa ordem prioritária e que será analisado e actualizado ao longo do projecto.

## Âmbito

Este documento descreve os riscos que estão implícitos ao desenvolvimento do Projecto.

Este documento acompanha o projecto de desenvolvimento do software LTX.

## Definições, Acrónimos, e Abreviaturas

Ver documento: Glossário.

## Referências

[1] Glossário

## Visão Geral

Aqui serão identificados e descritos os riscos conhecidos. A próxima secção engloba também o impacto e a forma como cada risco se reflecte no desenvolvimento do projecto, bem como a respectiva estratégia de mitigação e plano de contingência para cada um.

# Riscos

## RSK9 Aprendizagem

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Alta

### Descrição

[A brief description of the risk.]

Durante o projecto os elementos da equipa podem ser utilizados noutros projectos.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Falhas ou descontinuidade na realização de algumas tarefas;

Atrasos no projecto.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Dificuldade no cumprimento dos prazos previstos;

Possível paragem do projecto;

Dificuldade em rentabilizar o tempo dispendido no desenvolvimento.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Afectar à causa da indisponibilidade, outro recurso que não ponha em causa o projecto;

Procurar substituir o recurso afectado;

Reorientar o projecto para diminuir os danos provocados.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Planear com antecipação os desvios de recursos;

Programar folgas no projecto considerando os eventuais desvios.

## RSK10 Comunicação

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Média

### Descrição

[A brief description of the risk.]

Inexperiência da equipa na utilização de uma nova ferramenta de desenvolvimento.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Mais tempo requerido na construção de novas funcionalidades;

Será necessário validar opções e estudar as potencialidades da ferramenta;

Os retrocessos serão inevitáveis.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Dificuldade no cumprimento dos prazos definidos;

Dificuldade na predefinição de especificidades dos requisitos a implementar.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Utilizar a colaboração disponibilizada pela IBM.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Estudo da bibliografia de apoio.

## RSK11 Processo

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Média.

### Descrição

[A brief description of the risk.]

Para o projecto é fundamental a colaboração de outros elementos afectos a outras equipas/projectos. O agendamento destas actividades nem sempre é fácil e oportuno.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Mais tempo exigido no planeamento e afectação de recursos para estas tarefas;

Dispêndio de tempo na contextualização dos colaboradores.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Dificuldade no cumprimento dos prazos definidos;

Dificuldade na predefinição de especificidades dos requisitos a implementar;

Maior dificuldade na rentabilização da colaboração prestada.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Determinar prioridades nas tarefas que se sobrepõem e condicionam a colaboração;

Solicitar a preparação prévia das reuniões. Propondo uma agenda e indicando os resultados a alcançar.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Planear com rigor e antecipadamente;

Especificar bem as tarefas de colaboração e acordar os “timings”;

Quando necessário flexibilizar o planeamento permitindo a sua adaptação às alterações.

## RSK12 Requisitos

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Média.

### Descrição

[A brief description of the risk.]

Este risco contempla a possibilidade da equipa não cumprir os “milestones”.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Desvio na planificação, provocando o atraso no projecto.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Avolumar do trabalho;

Artefactos entregues fora do prazo.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Controlo do estado do projecto pelo Gestor de Projecto;

Detectar as falhas que provocam atrasos e corrigi-las.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Criação de uma planificação flexível que permita a sua adaptação às alterações, bem como uma reordenação dos prazos a partir desses pontos dando alguma liberdade (folga) em cada planificação;

Especificar bem as tarefas e acordar os “timings”;

Redistribuir as tarefas conforme a dificuldade sentida na sua execução;

Afectar mais pessoas para tarefas mais complicadas.

## RSK13 Gestor

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Média.

### Descrição

[A brief description of the risk.]

Os requisitos mal compreendidos são uma fonte de erros no desenvolvimento do sistema e consequentemente no produto final, ou seja podem originar um produto final não conforme com o esperado.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Artefactos do sistema errados;

Má definição das funcionalidades do sistema;

Produto final não corresponde ao esperado pelo utilizador.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Muitas dúvidas relativas à definição dos requisitos específicos essenciais ao sistema;

Fortes dúvidas relativas aos artefactos em desenvolvimento no projecto.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Compreensão dos requisitos específicos do negócio através da leitura de legislação e outra documentação escrita.

Reuniões de avaliação dos artefactos inerentes ao desenvolvimento do projecto;

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Reuniões com os utilizadores para validação e aprovação dos requisitos do sistema e da sua arquitectura.

## RSK14 Exclusividade

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Baixa.

### Descrição

[A brief description of the risk.]

Este risco compreende a instabilidade (não congelamento) que pode ocorrer nos requisitos, uma vez que estes derivam, na sua maioria, de legislação específica para tratar os processos contra-ordenacionais que por natureza pode ser alterada e/ou adaptada.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Forte impacto na análise e definição dos requisitos específicos e das regras de negócio;

Forte impacto no desenvolvimento adequado dos artefactos do projecto;

Forte impacto na definição de versões do sistema.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Alterações constantes na legislação com relevância para o negócio que se está a tentar moldar;

Alterações constantes na definição dos requisitos dos utilizadores.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Definição de etapas na construção do sistema, com congelamento dos requisitos que vão sendo propostos e aprovados;

Desenvolvimento de novas versões com novas funcionalidades e com alterações, previamente acordadas, às funcionalidades já desenvolvidas.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Redefinição dos requisitos dos sistema;

Redefinição dos artefactos e funcionalidades subjacentes aos requisitos alterados;

Alteração dos prazos de entrega afectados por este risco.

## RSK15 Documentação

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Alta.

### Descrição

[A brief description of the risk.]

A aprovação da arquitectura do sistema é um passo muito importante para o consequente desenvolvimento do projecto.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Grande impacto na percepção do sistema por parte do utilizador;

Atraso no desenho da arquitectura do sistema que satisfaça o cliente final e consequentemente no produto final.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

O cliente não gosta da forma como foi estruturada a arquitectura do sistema e faz muitas alterações ao que foi inicialmente definido.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

A arquitectura do sistema é apresentada em forma de protótipos ao cliente, para que este, a possa avaliar e validar. Os protótipos são desenvolvidos tendo por base uma estrutura existente em outras aplicações da AIRC.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

Reunir com o utlizador/cliente e analisar os protótipos da arquitectura do sistema, até se chegar a um consenso razoável sobre a estrutura daquela.

## RSK16 Instalações

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

Alta.

### Descrição

[A brief description of the risk.]

As ferramentas de desenvolvimento (linguagens de programação, software de design e outro software essencial ao desenvolvimento do projecto), devem ser estáveis, ou seja, devem permitir elaborar e desenvolver todos os artefactos propostos pelo processo de desenvolvimento do projecto.

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

Grande impacto na construção dos artefactos inerentes ao desenvolvimento do peojecto;

Grande impacto sobre a codificação e testes da aplicação.

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

Impossibilidade de elaborar os artefactos necessários ao longo do desenvolvimento do projecto;

A linguagem de programação não permite a codificação da forma especificada com o utilizador/cliente;

As ferramentas de auxilio à gestão de projecto não permitem fazer o registo do andamento deste correctamente.

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

Só são instaladas novas versões das ferramentas de software, depois de testadas convenientemente e se estas acrescentarem mais valias ao desenvolvimento do projecto.

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]

No caso de uma versão de uma ferramenta de software não se encontrar estável para ser utilizada da melhor forma, tentar regredir para a versão anterior que esteja estável;

Entrar em contacto com a empresa fornecedora para reportar os problemas e aferir de novas soluções.

## <Risk Identifier—a descriptive name or number>

### Magnitude do Risco

[An indicator of the magnitude of the risk may be assigned to help rank the risks from most to least damaging to the project.]

### Descrição

[A brief description of the risk.]

### Impacto

[List the impacts on the project or product.]

### Indicadores

[Describe how to monitor and detect that the risk has occurred or is about to occur. Include such things as metrics and thresholds, test results, specific events, and so forth.]

### Estratégia de Mitigação

[Describe what is currently done on the project to reduce the impact of the risk.]

### Plano de Contingência

[Describe what the course of action will be if the risk does materialize: alternate solution, reduction in functionality, and so on.]