RELATÓRIO MENSAL DE ESTÁGIO

Estágio:	Desenvolvimento da Aplicação de Gestão de Licenças de Táxi

Autor:	Luís Miguel da Silva Arêde

Localização:	AIRC – Associação de Informática da Região Centro

Semanas:	De 10/04/06 a 12/05/06

| Data Início | Data Fim | Descrição das Tarefas |
| --- | --- | --- |
| 10/04 | 18/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite alterar a situação da licença. |
| 10/04 | 20/04 | Continuação do Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar o registo de um Táxi a atribuir a uma determinada licença. |
| 11/04 | 18/03 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite registar uma entidade exploradora a atribuir a uma determinada licença. |
| 11/04 | 12/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar o registo das licenças de Táxi. |
| 20/04 | 21/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar a alteração de um Táxi a uma determinada licença. |
| 21/04 | 26/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar a alteração do local de estacionamento de uma licença de táxi. |
| 21/04 | 21/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite vizualisar o histórico de alterações aos locais de estacionamento de uma licença. |
| 24/04 | 04/05 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite alterar o alvara da DGTT atribuido à Entidade Exploradora. |
| 24/04 | 24/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite vizualisar o histórico de alterações ao alvara da DGTT de uma determinada Entidade Exploradora. |
| 26/04 | 28/04 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar a alteração do proprietário de uma licença de táxi. |
| 28/04 | 03/05 | Desenvolvimento da Funcionalidade que permite efectuar a númeração automática das licenças de Táxis. |
| 04/05 | 04/05 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar a alteração de características de um Táxi. |
| 04/05 | 05/05 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite vizualisar o histórico de alterações das características de um Táxi. |
| 04/05 | 04/05 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite vizualisar o histórico de alterações aos proprietários das licenças de Táxi. |
| 05/05 | 08/05 | Desenvolviemento da Funcionalidade que permite efectuar um preview a uma determinada licença. |
| 10/05 | 11/05 | Desenvolvimento da funcionalidade que permite efectuar a impressão de uma licença. |
| 12/05 | 12/05 | Correcção de alguns Bugs de modo a terminar a versão beta da aplicação. Reunião com o orientador de modo a |